|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大模块 | 小模块 | 详细 | 时间/天 | |
| 微信小程序及公众号，pc端 | 首页（用户端） | 登录注册 | 手机注册、验证码登录；忘记密码重置 | 1 | |
| 第三方登录：微信、QQ、微博 |
| 广告展示 | 广告效果图展示 | 3 | |
| 活动包展示 | 主要是展示活动包，套餐类型 |
| 分类 | 根据活动包定义的分类展示 |
| 业务订单 | 订单详情，订单状态，订单编号等详细信息，服务价格，服务地址，服务内容介绍，备注要求 | 1 | |
| 订单支付（重要） | 生产订单，订单详情，服务价格，备注特殊要求，预约付款，点击付款后进入微信支付或者支付宝支付，支付成功后订单展示,，如果有优惠券的时候，可以选择优惠券抵扣。 | 3 | |
| 服务评价 | 每个服务当服务完成后，用户都可以进行评价，评价按照美团的星级展示 | 1 | |
|
| 我的 | 个人资料（个人信息，账户维护，头像，手机号，密码修改，用户教角色展示） | 1 | |
|
|
| 我的钱包（余额展示，交易记录，充值，优惠券） | 1 | |
| 订单列表（已完成订单，未完成订单） | 1 | |
| 我的积分（消费会员或兑换成为会员，需要提供一下兑换的规则，及积分的来源） | 0.5 | |
| 设置（清除缓存等手机端的设置功能） | 0.5 | |
| 合计 | | | 16（天） | |
| 提供商 | 登录注册 | 第一次需要注册，合作协议免责声明下一步跳转至分配子账号管理派工人员。如果是个人身份证信息认证，现居地址，电话，手持身份证自拍照，合作些免责声明，第一次如果注册成功后，可以不用填写信息跳过，但是需要接单的时候，必须要提交认证审核 | 1.5 | |
| 订单管理 | 主要是接订单的详情管理，含完成和未完成订单，排序未未完成订单排列在最上面 | 1.5 | |
|
| 服务维护 | 在第一次上传的时候需要选择自己的工作类型，也就是自己的服务标签，并且提示专业度的选择。上传自己的服务，包括定价等详细信息，可以修改服务类别。公司修改需要选择到公司下的技师进行修改 | 1 | |
| 我的 | 商家业务资料（分为商家，商家显示自己的角色是商家的服务人员，有公司的logo，名称，个人姓名，联系电话等信息，能服务的类型等信息，也可以进行修改）。 | 1 | |
| 个人资料（分为个人信息，提供身份证正反面，现居地址，电话，手持身份证自拍照，合作些免责声明） | 1 | |
| 认证管理（提交信息认证管理，含认证审核的状态） | 0.5 | |
| 我的收入统计（展示收入的订单总额度管理） | 0.5 | |
| 设置（清除缓存等手机端的设置功能，关于我们，帮助与反馈） | 0.5 | |
| 合计 | | | | | 7.5（天） |
| 总计 | | | | | 23.5（天） |